UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto “Dashboard de análisis electoral Perú 2026”

Curso: Inteligencia de Negocios

Docente: Mag. Patrick José Cuadros Quiroga

Integrantes:

Chura Ticona, Mary Luz                    (2019065163)

Diego Chara Apaza			 (2019065026)

Tacna – Perú

2026

Proyecto

Dashboard de análisis electoral Perú 2026

Presentado por:

Chura Ticona, Mary Luz                    (2019065163)

Diego Chara Apaza			 (2019065026)

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | EDCA | MCT | PQC | 15/04/2026 | Versión Original |

Tabla de contenido

Resumen Ejecutivo3

I Propuesta narrativa4

- Planteamiento del Problema………………………………………………………………………………4

- Justificación del proyecto	4

- Objetivo general	5

- Beneficios	6

- Alcance	7

- Requerimientos del sistema	7

- Restricciones	7

- Supuestos7

- Resultados esperados	8

- Metodología de implementación	8

- Actores claves	9

- Papel y responsabilidades del personal	10

- Plan de monitoreo y evaluación	12

- Cronograma del proyecto 15

- Hitos de entregables	17

II Presupuesto18

- Planteamiento de aplicación del presupuesto18

- Presupuesto 18

3.   Análisis de Factibilidad18

4.   Evaluación Financiera18

Anexo 01 – Requerimientos del Sistema  19

RESUMEN EJECUTIVO

| Nombre del Proyecto propuesto: “Dashboard de análisis electoral Perú 2026” |  |
| --- | --- |
| Propósito del Proyecto y Resultados esperados: desarrollar un Dashboard Analítico Electoral que permita centralizar, organizar y visualizar información relevante sobre candidatos presidenciales, partidos políticos, propuestas electorales, antecedentes, patrimonio, ingresos, financiamiento de campaña y visitas realizadas durante el proceso electoral. La finalidad es facilitar el análisis comparativo y apoyar la toma de decisiones informadas mediante herramientas de inteligencia de negocios como Power BI. Los resultados esperados son: - Contar con una base de datos estructurada con información electoral consolidada. -Implementar un dashboard interactivo para analizar perfiles de candidatos. -Visualizar indicadores sobre ingresos, bienes, antecedentes, propuestas y financiamiento de campaña. -Facilitar la comparación entre candidatos y partidos políticos. -Mejorar el acceso a información electoral clara, organizada y confiable. -Apoyar el análisis ciudadano, académico y técnico del proceso electoral. |  |
| Población Objetivo: La población objetivo del proyecto está conformada por ciudadanos, estudiantes, docentes, investigadores, analistas políticos y personas interesadas en conocer y comparar información electoral de los candidatos presidenciales del Perú 2026. |  |
| Monto de Inversión (En Soles): S/. 8,275.70 | Duración del Proyecto (En Meses): 3 meses |

- PROPUESTA NARRATIVA

- Planteamiento del problema.

En el Perú, la información electoral sobre los candidatos presidenciales se encuentra dispersa en diferentes fuentes oficiales, documentos PDF, portales web y medios digitales. Datos como ingresos, patrimonio, antecedentes legales, experiencia laboral, formación académica, propuestas de gobierno, actividad en redes sociales y financiamiento de campaña no siempre están organizados de forma clara ni disponibles en formatos fáciles de analizar.

Esta situación dificulta que ciudadanos, estudiantes, docentes, investigadores y analistas políticos puedan comparar objetivamente a los candidatos y acceder a información confiable en un solo lugar. Además, la falta de integración de los datos limita la toma de decisiones informadas durante el proceso electoral.

Por ello, surge la necesidad de desarrollar un Dashboard Analítico Electoral que centralice, estructure y visualice la información electoral relevante mediante herramientas de inteligencia de negocios, permitiendo analizar perfiles de candidatos, comparar propuestas, revisar antecedentes y evaluar indicadores clave de manera clara, interactiva y accesible.

- Justificación del proyecto

El proyecto se justifica por la necesidad de contar con una herramienta tecnológica que permita organizar y analizar información electoral de manera clara, integrada y accesible. Actualmente, los datos sobre candidatos presidenciales, partidos políticos, antecedentes, ingresos, bienes, propuestas de gobierno y financiamiento de campaña se encuentran dispersos en distintas fuentes, lo que dificulta su consulta y comparación.

El Dashboard Analítico Electoral permite transformar esa información dispersa en visualizaciones interactivas que facilitan el análisis ciudadano, académico y técnico. Mediante el uso de Power BI, Azure SQL y procesos ETL, el sistema centraliza los datos y los presenta mediante indicadores, gráficos y filtros dinámicos.

Además, el proyecto contribuye a la transparencia electoral y a la toma de decisiones informadas, ya que permite comparar candidatos, revisar su perfil socioeconómico, legal, académico, patrimonial y político, así como analizar propuestas y financiamiento de campaña. En el ámbito académico, también permite aplicar conocimientos de inteligencia de negocios, modelado de datos y visualización de información en un caso real de impacto social.

- Objetivo General

Desarrollar un dashboard interactivo que permita analizar el perfil integral de los candidatos presidenciales del Perú para las Elecciones Generales 2026, mediante visualizaciones dinámicas e indicadores que faciliten la interpretación de su información socioeconómica, legal y de campaña.

  - Objetivo especifico

-Integrar información de los candidatos presidenciales incluyendo datos personales, perfil socioeconómico y trayectoria.

-Diseñar visualizaciones que permitan analizar individualmente a cada candidato mediante filtros dinámicos.

-Analizar los ingresos y patrimonio declarados por cada candidato ante la ONPE.

-Clasificar a los candidatos según su nivel de riesgo legal y penal mediante indicadores visuales.

-Evaluar la presencia digital de los candidatos en la red social TikTok.

-Analizar la cobertura geográfica de las visitas de campaña por candidato.

-Implementar herramientas de comparación entre candidatos según indicadores clave.

-Publicar el dashboard en un entorno accesible que permita su visualización e interacción.

- Beneficios

El proyecto Dashboard Analítico Electoral ofrece los siguientes beneficios:

- Centraliza información electoral que actualmente se encuentra dispersa en distintas fuentes oficiales, documentos y portales web.

- Facilita la consulta y comparación de candidatos presidenciales mediante visualizaciones claras e interactivas.

- Permite analizar perfiles de candidatos considerando formación académica, experiencia laboral, ingresos, bienes, antecedentes legales y trayectoria política.

- Mejora el acceso a información electoral organizada para ciudadanos, estudiantes, docentes, investigadores y analistas.

- Apoya la toma de decisiones informadas durante el proceso electoral.

- Contribuye a la transparencia electoral al presentar datos verificables y estructurados.

- Reduce el tiempo de búsqueda y análisis manual de información electoral.

- Permite evaluar propuestas electorales y financiamiento de campaña desde un entorno visual.

- Fortalece el aprendizaje académico mediante la aplicación de inteligencia de negocios, modelado de datos, procesos ETL y Power BI.

- Genera una herramienta reutilizable que puede ampliarse o adaptarse para futuros procesos electorales.

- Alcance

El proyecto comprende el desarrollo de un Dashboard Analítico Electoral orientado al análisis de información de los candidatos presidenciales del Perú 2026. El sistema centraliza y organiza datos provenientes de fuentes oficiales y archivos estructurados, permitiendo visualizar información relevante sobre perfiles de candidatos, partidos políticos, formación académica, experiencia laboral, ingresos, bienes patrimoniales, antecedentes legales, propuestas electorales, financiamiento de campaña, presencia digital y visitas realizadas durante la campaña.

El alcance incluye la creación de una base de datos estructurada, procesos de extracción, transformación y carga de datos, y el diseño de un tablero interactivo en Power BI con indicadores, gráficos, filtros y comparaciones entre candidatos. La solución está dirigida a ciudadanos, estudiantes, docentes, investigadores y analistas interesados en consultar información electoral de forma clara y organizada.

El proyecto no contempla la actualización en tiempo real desde sistemas oficiales, ni la emisión de predicciones electorales o recomendaciones de voto. Su finalidad es académica, informativa y analítica, basada en información disponible y estructurada para facilitar la comprensión del proceso electoral.

- Requerimientos del sistema

  - Requerimientos Funcionales

| Cuadro de requerimientos funcional inicial |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | Requerimiento Funcional | Descripción | Prioridad |
| RF01 | Visualización de resultados electorales | El sistema debe mostrar los resultados de las Elecciones Generales Perú 2021 mediante gráficos interactivos | Alta |
| RF02 | Filtrado de información electoral | El sistema debe permitir filtrar los datos por candidato, región y tipo de información | Alta |
| RF03 | Consultar perfil socioeconómico del candidato | El sistema debe permitir visualizar los planes de gobierno de los candidatos presidenciales | Alta |
| RF04 | Clasificar candidatos por nivel de riesgo legal | El sistema debe organizar las propuestas por sectores (salud, educación, economía, seguridad, etc.) | Alta |
| RF05 | Comparación de candidatos | El sistema debe permitir comparar candidatos en base a resultados y propuestas | Alta |
| RF06 | Generación de indicadores | El sistema debe mostrar indicadores como porcentaje de votos y distribución electoral | Media |
| RF07 | Interacción con gráficos | El sistema debe permitir interacción con los gráficos mediante selección y filtros | Alta |
| RF08 | Exportación de información | El sistema debe permitir exportar reportes o visualizaciones | Baja |

  - Requerimientos no funcionales

| Cuadro de requerimientos no funcionales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | Requerimiento No Funcional | Descripción | Prioridad |
| RNF01 | Usabilidad | El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar para usuarios sin conocimientos técnicos | Alta |
| RNF02 | Rendimiento | El sistema debe cargar la información en un tiempo menor a 5 segundos | Alta |
| RNF03 | Disponibilidad | El sistema debe estar disponible mediante navegador web | Alta |
| RNF04 | Compatibilidad | El sistema debe funcionar en navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox) | Media |
| RNF05 | Seguridad | El sistema no debe almacenar ni procesar datos personales sensibles | Alta |
| RNF06 | Escalabilidad | El sistema debe permitir la incorporación de nuevos datos electorales | Media |
| RNF07 | Mantenibilidad | El sistema debe permitir actualizaciones sin afectar su funcionamiento | Media |

4.3.	Requerimientos funcionales final

| Código | Requerimiento Funcional | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF01 | Visualización de resultados electorales interactivos | El sistema mostrará los resultados electorales mediante gráficos dinámicos (barras, tortas y mapas) | Alta |
| RF02 | Filtrado dinámico de datos | El usuario podrá aplicar filtros por candidato, región geográfica y sector de análisis | Alta |
| RF03 | Visualización estructurada de planes de gobierno | El sistema mostrará los planes de gobierno organizados por candidato | Alta |
| RF04 | Clasificación sectorial de propuestas | El sistema clasificará las propuestas en sectores como salud, educación, economía y seguridad | Alta |
| RF05 | Comparación de candidatos y propuestas | El sistema permitirá comparar candidatos en función de resultados electorales y propuestas de gobierno | Alta |
| RF06 | Generación automática de indicadores | El sistema calculará y mostrará indicadores como porcentajes de votos y distribución por región | Alta |
| RF07 | Interacción con dashboard | El usuario podrá interactuar con el dashboard mediante clics, filtros y segmentación de datos | Alta |
| RF08 | Evaluación de propuestas | El sistema permitirá analizar el impacto y viabilidad de propuestas mediante indicadores definidos | Media |
| RF09 | Generación de reportes visuales | El sistema permitirá generar reportes visuales para análisis | Media |

Restricciones

- El sistema depende de la disponibilidad y calidad de la información publicada en fuentes oficiales y portales web.

- La actualización de datos no se realiza en tiempo real; requiere procesos de carga y validación mediante archivos estructurados o scripts ETL.

- El proyecto tiene un enfoque académico, por lo que no reemplaza a los sistemas oficiales del JNE, ONPE u otras entidades electorales.

- La información presentada debe ser interpretada únicamente con fines informativos y analíticos, no como recomendación de voto.

- Algunas fuentes pueden presentar datos incompletos, desactualizados o en formatos difíciles de procesar.

- El sistema requiere herramientas específicas como Power BI, Azure SQL, Python y archivos CSV para su funcionamiento y mantenimiento.

- El alcance del proyecto se limita al análisis de candidatos presidenciales y datos electorales considerados en el proyecto.

- La disponibilidad del dashboard puede depender de la conexión a internet, servicios en la nube o entorno donde se publique.

- Los cambios en nombres de columnas, estructura de tablas o fuentes de datos pueden afectar el modelo semántico y las visualizaciones.

- El sistema no contempla predicción de resultados electorales ni automatización de decisiones políticas.

Supuestos

- Se cuenta con información pública disponible sobre candidatos presidenciales, partidos políticos, propuestas, antecedentes, ingresos, bienes y financiamiento de campaña.

- Las fuentes consultadas, como JNE, ONPE y otros portales oficiales o informativos, proporcionan datos suficientes para el análisis.

- Los datos recopilados pueden ser estructurados y cargados en archivos CSV, base de datos y Power BI.

- Los usuarios del sistema tienen conocimientos básicos para interactuar con filtros, gráficos y tablas del dashboard.

- El desarrollo del proyecto se realiza con herramientas accesibles como Power BI, Azure SQL, Python y archivos CSV.

- La información utilizada corresponde al alcance académico del proyecto y se emplea únicamente con fines informativos y analíticos.

- El equipo de desarrollo cuenta con acceso a los documentos, datasets y recursos necesarios para implementar el sistema.

- La estructura de datos definida se mantiene estable durante el desarrollo del proyecto.

- Las visualizaciones del dashboard permiten representar de forma clara los indicadores más importantes del análisis electoral.

- El sistema podrá ampliarse en el futuro si se incorporan nuevas fuentes de datos o nuevos procesos electorales.

  - Resultados esperados

- Contar con un Dashboard Analítico Electoral funcional e interactivo desarrollado en Power BI.

- Centralizar información electoral de candidatos presidenciales, partidos políticos, propuestas, antecedentes, ingresos, bienes, visitas de campaña y financiamiento político.

- Disponer de una base de datos estructurada que permita organizar y relacionar la información electoral.

- Visualizar indicadores clave sobre perfil socioeconómico, académico, laboral, legal, patrimonial y político de los candidatos.

- Facilitar la comparación entre candidatos mediante gráficos, tablas, filtros y tarjetas informativas.

- Reducir el tiempo de búsqueda y análisis manual de información electoral.

- Presentar información clara, ordenada y accesible para ciudadanos, estudiantes, docentes, investigadores y analistas políticos.

- Mejorar la transparencia y comprensión de la información electoral disponible.

- Contar con documentación técnica y funcional del sistema.

- Dejar una solución académica reutilizable y ampliable para futuros procesos electorales.

Etapas del proceso de desarrollo

Las etapas relevantes dentro del proceso de desarrollo del Dashboard Analítico Electoral son las siguientes:

8.1. Fase Concepción: Modelamiento Y Diseño

En esta etapa se definen los objetivos del proyecto, el problema a resolver y la solución tecnológica a implementar. Se identifican los principales riesgos relacionados con la disponibilidad, calidad e integración de la información electoral, y se establece el plan general del proyecto.

Asimismo, se realizan las siguientes actividades:

- Levantamiento de requerimientos del sistema.

- Análisis de las fuentes de información electoral disponibles.

- Identificación de candidatos, partidos, propuestas, antecedentes, ingresos, bienes y financiamiento de campaña.

- Diseño preliminar de la solución de inteligencia de negocios.

- Diseño del modelo de datos y relaciones entre tablas.

- Diseño de la base de datos en SQL Server/Azure SQL.

- Diseño preliminar de los módulos y visualizaciones del dashboard en Power BI.

8.2. Fase De Desarrollo: Elaboración Y Construcción

En esta fase se construye la solución mediante procesos de extracción, transformación y carga de datos, implementación de la base de datos y desarrollo del dashboard interactivo.

Las principales actividades son:

- Recolección y organización de datos desde fuentes oficiales y archivos estructurados.

- Limpieza, transformación y normalización de datos electorales.

- Implementación de tablas, vistas y consultas SQL.

- Carga de datos hacia la base de datos.

- Desarrollo de módulos del dashboard en Power BI.

- Creación de indicadores, medidas DAX, gráficos, tablas, filtros y comparadores.

- Integración de información sobre candidatos, propuestas, antecedentes, patrimonio, ingresos, financiamiento y visitas de campaña.

- Validación de requerimientos funcionales y no funcionales.

- Pruebas funcionales del dashboard y corrección de errores.

8.3.Fase De Transición: Estabilización E Implementación

En esta etapa se realiza la validación final, estabilización y presentación del sistema, asegurando que el dashboard funcione correctamente y que la información sea clara, coherente y útil para los usuarios.

Asimismo, se realizan las siguientes actividades:

- Ejecución de pruebas finales del dashboard.

- Verificación de filtros, gráficos, indicadores y relaciones del modelo de datos.

- Validación de la información presentada frente a las fuentes utilizadas.

- Corrección de incidencias detectadas en datos, visualizaciones o medidas.

- Elaboración y actualización de la documentación del proyecto.

- Preparación del repositorio GitHub con documentos, datasets y evidencias.

- Publicación del video demostrativo y materiales de presentación.

- Presentación final del sistema como solución académica de análisis electoral.

Actores Claves

Los actores claves del proyecto Dashboard Analítico Electoral son:

- Ciudadanos: usuarios interesados en consultar información electoral clara y organizada para tomar decisiones informadas.

- Estudiantes: beneficiarios que utilizan el sistema como apoyo para análisis académico, investigación y comprensión del proceso electoral.

- Docentes: usuarios que pueden emplear el dashboard como herramienta educativa para explicar inteligencia de negocios, análisis de datos y procesos electorales.

- Investigadores y analistas políticos: personas que requieren información estructurada para comparar candidatos, propuestas, antecedentes y financiamiento.

- Equipo de desarrollo: responsables de recopilar, limpiar, transformar, cargar y visualizar los datos mediante herramientas como Python, Azure SQL y Power BI.

- Administrador del sistema: responsable de mantener los archivos de datos, actualizar fuentes, revisar la base de datos y asegurar el correcto funcionamiento del dashboard.

- Fuentes oficiales e informativas: entidades y plataformas como JNE, ONPE y portales web utilizados como origen de datos para el sistema.

- Universidad o institución académica: entidad que enmarca el proyecto como solución académica y de aplicación práctica en inteligencia de negocios.

Papel Y Responsabilidades Del Personal

| Personal / Rol | Papel Dentro Del Proyecto | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Jefe de Proyecto | Coordina y supervisa el desarrollo general del proyecto. | Planificar actividades, controlar avances, asignar tareas, verificar entregables y asegurar el cumplimiento de objetivos. |
| Analista de Requerimientos | Identifica las necesidades del sistema y define las funcionalidades principales. | Levantar requerimientos, analizar fuentes de información, definir módulos del dashboard y validar que el sistema cumpla con lo solicitado. |
| Especialista en Datos / ETL | Gestiona la recopilación, limpieza y transformación de datos. | Extraer información de fuentes oficiales, preparar archivos CSV, limpiar datos, normalizar campos y cargar información en la base de datos. |
| Administrador de Base de Datos | Diseña y mantiene la estructura de almacenamiento del sistema. | Crear tablas, relaciones, vistas SQL, validar integridad referencial y asegurar consistencia de los datos. |
| Desarrollador BI / Power BI | Construye el dashboard analítico electoral. | Diseñar reportes, crear visualizaciones, filtros, indicadores, medidas DAX y módulos de comparación de candidatos. |
| Tester / Responsable de Pruebas | Verifica el correcto funcionamiento del sistema. | Ejecutar pruebas funcionales, revisar filtros, validar resultados, detectar errores y comprobar que las visualizaciones sean coherentes. |
| Documentador Técnico | Elabora y organiza la documentación del proyecto. | Redactar informes, diccionario de datos, manuales, evidencias, README, documentación técnica y enlaces del repositorio. |
| Usuario Final | Consulta e interactúa con el dashboard. | Revisar la información, usar filtros, comparar candidatos y brindar observaciones sobre claridad y utilidad del sistema. |

Plan de monitoreo y evaluación

Para la ejecución del proyecto Dashboard Analítico Electoral se empleará una metodología ágil basada en Scrum, la cual permitirá organizar el desarrollo de manera iterativa, colaborativa y progresiva. Esta metodología facilitará la entrega de avances parciales del sistema, permitiendo validar los datos, el modelo, las visualizaciones y la documentación durante el desarrollo del proyecto.

11.1. Estructura De Sprint

Cada Sprint tendrá una duración aproximada de 2 a 4 semanas, dependiendo de la complejidad de los módulos, procesos de datos o documentos a desarrollar.

La duración total del proyecto es de 3 meses, por lo que se planifican sprints consecutivos para cubrir las etapas de recopilación de datos, modelado, implementación, pruebas, documentación y presentación final.

Cada entregable corresponderá a un componente del sistema, por ejemplo:

- Recopilación y limpieza de datos electorales.

- Diseño del modelo de base de datos.

- Implementación de tablas y vistas SQL.

- Desarrollo de procesos ETL.

- Construcción del dashboard en Power BI.

- Implementación de módulos de análisis de candidatos, propuestas, financiamiento y visitas de campaña.

- Elaboración de documentación técnica, funcional y evidencias del proyecto.

11.2. Planificación Y Seguimiento

Al inicio de cada Sprint se realizará una planificación, donde se seleccionarán las actividades a desarrollar según los requerimientos del sistema y el cronograma del proyecto.

El control y seguimiento se realizará mediante reuniones periódicas, en las cuales se revisará el avance, se identificarán dificultades y se ajustarán prioridades si fuera necesario.

Al finalizar cada Sprint, los entregables serán revisados y validados por el equipo del proyecto y el docente responsable, verificando que cumplan con los requerimientos definidos.

11.3. Documentación

Durante cada Sprint se elaborará y actualizará la documentación técnica y funcional del sistema, incluyendo:

- Documento de factibilidad.

- Documento de visión.

- Especificación de requerimientos.

- Arquitectura de software.

- Modelo de base de datos.

- Diccionario de datos.

- Scripts SQL.

- Evidencias del dashboard.

- README del repositorio.

- Video demostrativo del sistema.

Esta documentación permitirá mantener trazabilidad del desarrollo, facilitar la validación del sistema y servir como referencia para futuras mejoras o mantenimiento.

Cronograma del proyecto

| N.º | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento de información electoral | 13/04/2026 | 20/04/2026 | 8 días |
| 2 | Análisis de requerimientos del sistema | 21/04/2026 | 27/04/2026 | 7 días |
| 3 | Recolección de datos de candidatos, partidos y fuentes oficiales | 28/04/2026 | 10/05/2026 | 13 días |
| 4 | Limpieza y transformación de datos | 11/05/2026 | 20/05/2026 | 10 días |
| 5 | Diseño del modelo de base de datos | 21/05/2026 | 27/05/2026 | 7 días |
| 6 | Implementación de tablas, relaciones y vistas SQL | 28/05/2026 | 05/06/2026 | 9 días |
| 7 | Desarrollo de procesos ETL | 06/06/2026 | 14/06/2026 | 9 días |
| 8 | Diseño del dashboard en Power BI | 15/06/2026 | 22/06/2026 | 8 días |
| 9 | Implementación de módulos de análisis electoral | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 8 días |
| 10 | Validación de datos y pruebas funcionales | 01/07/2026 | 06/07/2026 | 6 días |
| 11 | Elaboración de documentación del proyecto | 13/04/2026 | 07/07/2026 | 86 días |
| 12 | Elaboración de README, diccionario de datos y evidencias | 01/07/2026 | 08/07/2026 | 8 días |
| 13 | Grabación y publicación del video demostrativo | 09/07/2026 | 10/07/2026 | 2 días |
| 14 | Presentación final del proyecto | 11/07/2026 | 13/07/2026 | 3 días |

II.PRESUPUESTO

13.	Planteamiento de aplicación del presupuesto

El presupuesto del proyecto Dashboard Analítico Electoral será aplicado para cubrir los recursos necesarios durante el desarrollo, implementación y presentación del sistema. La inversión total estimada asciende a S/. 8,275.70, distribuida en costos generales, operativos, ambiente tecnológico y personal.

14.	Presupuesto

| Categoría | Descripción | Monto |
| --- | --- | --- |
| Costos generales | Hojas, lapiceros y notas adhesivas | S/. 21.00 |
| Costos operativos | Luz, agua, costos legales y servicios de limpieza | S/. 310.00 |
| Costos del ambiente | Dominio web, acceso a internet y software | S/. 264.70 |
| Costos de personal | Desarrollador Full Stack y Desarrollador Data/BI | S/. 7,680.00 |
| Total | Inversión total del proyecto | S/. 8,275.70 |

El mayor porcentaje del presupuesto corresponde al personal encargado del desarrollo, procesamiento de datos, implementación de base de datos, construcción del dashboard en Power BI, pruebas y documentación del sistema.

- Análisis de Factibilidad

| Tipo de factibilidad | Resumen | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Técnica | El sistema puede desarrollarse con herramientas accesibles como Power BI, Azure SQL, Python y archivos CSV. | Viable |
| Económica | La inversión total es de S/. 8,275.70, con VAN de S/. 2,242.94 y relación B/C de 1.33. | Viable |
| Operativa | El dashboard facilita la consulta, comparación y análisis de información electoral. | Viable |
| Social | Promueve el acceso a información clara y organizada para ciudadanos, estudiantes y analistas. | Viable |
| Legal | Usa información pública proveniente de fuentes oficiales y documentadas. | Viable |
| Ambiental | El sistema es digital y reduce el uso de documentos físicos. | Viable |

16. Evaluación Financiera

La evaluación financiera del proyecto Dashboard Analítico Electoral se realizó considerando la inversión inicial, los costos operativos y los beneficios económicos estimados durante el periodo de evaluación. Según el análisis de factibilidad, el proyecto presenta resultados favorables, ya que los beneficios superan los costos de implementación.

| Indicador | Valor | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Inversión inicial | S/. 8,275.70 | Monto total requerido para desarrollar el proyecto. |
| Egresos mensuales | S/. 285.00 | Costos de operación estimados durante el periodo evaluado. |
| Ingresos / beneficios mensuales | S/. 1,200.00 | Ahorro o beneficio económico estimado por reducción de tiempo de análisis. |
| Flujo neto mensual | S/. 915.00 | Diferencia entre beneficios y egresos mensuales. |
| Valor Actual Neto (VAN) | S/. 2,242.94 | Indica que el proyecto genera valor económico positivo. |
| Relación Beneficio/Costo (B/C) | 1.33 | Por cada sol invertido, se obtiene S/. 1.33 de beneficio. |
| Tasa Interna de Retorno (TIR) | 4.6% | Indicador de rentabilidad estimada del proyecto. |

En conclusión, el proyecto es financieramente viable, debido a que presenta un VAN positivo y una relación beneficio/costo mayor a 1, lo que demuestra que la inversión es recuperable y que los beneficios económicos estimados superan los costos del proyecto.

Anexo 01 – Requerimientos del Sistema

| Código | Requerimiento | Tipo | Prioridad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Gestión de candidatos | Funcional | Alta | El sistema debe permitir registrar y consultar información de candidatos presidenciales. |
| RF-02 | Gestión de partidos políticos | Funcional | Alta | El sistema debe permitir visualizar partidos u organizaciones políticas asociadas a los candidatos. |
| RF-03 | Perfil del candidato | Funcional | Alta | El sistema debe mostrar datos personales, formación académica, experiencia laboral, ingresos, bienes y antecedentes. |
| RF-04 | Comparador de candidatos | Funcional | Alta | El sistema debe permitir comparar candidatos según indicadores socioeconómicos, legales, patrimoniales y políticos. |
| RF-05 | Comparador de propuestas | Funcional | Alta | El sistema debe permitir comparar propuestas electorales por candidato, partido y tema. |
| RF-06 | Financiamiento de campaña | Funcional | Media | El sistema debe mostrar ingresos, gastos y conceptos de financiamiento electoral. |
| RF-07 | Visitas de campaña | Funcional | Media | El sistema debe visualizar lugares visitados por los candidatos durante la campaña. |
| RF-08 | Clasificación legal/penal | Funcional | Alta | El sistema debe mostrar el nivel de riesgo legal o penal de los candidatos según la información analizada. |
| RF-09 | Fuentes de información | Funcional | Media | El sistema debe permitir consultar o identificar las fuentes utilizadas para respaldar los datos. |
| RF-10 | Dashboard interactivo | Funcional | Alta | El sistema debe presentar gráficos, tablas, tarjetas, filtros y visualizaciones en Power BI. |
| RF-11 | Carga de datos | Funcional | Alta | El sistema debe permitir cargar información desde archivos CSV hacia la base de datos. |
| RF-12 | Actualización de información | Funcional | Media | El sistema debe permitir actualizar los datos mediante procesos ETL. |
| RNF-01 | Usabilidad | No funcional | Alta | El dashboard debe ser claro, ordenado e intuitivo para el usuario final. |
| RNF-02 | Rendimiento | No funcional | Media | Las visualizaciones deben cargar en un tiempo adecuado. |
| RNF-03 | Integridad de datos | No funcional | Alta | Los datos deben mantener consistencia entre archivos CSV, base de datos y Power BI. |
| RNF-04 | Escalabilidad | No funcional | Media | El sistema debe permitir incorporar nuevos candidatos, fuentes o procesos electorales. |
| RNF-05 | Mantenibilidad | No funcional | Media | El sistema debe contar con documentación, scripts y estructura organizada para futuras mejoras. |
| RNF-06 | Trazabilidad | No funcional | Alta | La información debe conservar referencia a sus fuentes de origen. |
| RNF-07 | Disponibilidad | No funcional | Media | El sistema debe estar disponible en el entorno donde se publique o ejecute. |
| RNF-08 | Seguridad de información | No funcional | Media | El sistema debe usar información pública y evitar manipulación no controlada de datos. |